# CAHIER DES CHARGES PROFESSIONNEL – Projet N’yé

Plateforme numérique de signalement, de géolocalisation et de coordination citoyenne pour la recherche de personnes disparues au Mali.

| Version | 1.1 |
| --- | --- |
| Date | 7 septembre 2026 |
| Statut | Brouillon — en cours de validation |
| Porteur de projet | N’yé |
| Diffusion | Usage interne — ne pas diffuser sans autorisation |

## Résumé exécutif

N’yé répond à un besoin urgent et documenté : la multiplication des cas de disparition en zones urbaines maliennes, face à des moyens de signalement non structurés (réseaux sociaux, bouche-à-oreille). Le produit combine une application mobile Flutter pour signaler et recevoir des alertes géolocalisées, une plateforme d’administration Angular pour la validation et la modération, et un backend Spring Boot sécurisé. Aucun concurrent direct n’existe au Mali ni en Afrique de l’Ouest francophone (voir §1.3), ce qui positionne N’yé comme premier entrant sur un marché où des précédents réussis existent déjà ailleurs dans le monde (Chine, Nigeria, Maroc).

# 1. Introduction

## 1.1. Contexte du projet

Dans les grandes villes du Mali (Bamako, Kayes, Sikasso, Mopti, Ségou et autres centres urbains), les pertes temporaires de personnes sont fréquentes : enfants, personnes âgées, personnes vulnérables, visiteurs, migrants, etc.
 Les moyens actuels de signalement (bouche-à-oreille, radios locales, réseaux sociaux) manquent de structure, de rapidité et de coordination.

Le projet N’yé vise à fournir un dispositif numérique moderne permettant :

- de signaler rapidement une disparition ;

- de diffuser une alerte géolocalisée ;

- de mobiliser les citoyens proches ;

- d’impliquer les autorités dans un processus centralisé.

## 1.2. Objectifs globaux du projet

- Réduire le délai entre le signalement et la localisation d’une personne perdue.

- Créer une solution mobile accessible, rapide et intuitive.

- Mettre en place une plateforme d’administration pour valider, analyser et suivre les alertes.

- Promouvoir une sécurité communautaire basée sur la collaboration.

## 1.3. Analyse concurrentielle et positionnement

Avant le développement, une analyse des dispositifs existants a été menée pour situer N’yé par rapport aux initiatives similaires dans la sous-région et dans le monde.

Au Mali et en Afrique de l’Ouest francophone

Aucun dispositif dédié n’a été identifié : la coordination pour retrouver une personne disparue repose aujourd’hui sur les réseaux sociaux et le bouche-à-oreille (groupes Facebook, WhatsApp), sans structure ni centralisation — ce qui confirme le constat du contexte du projet (§1.1).

Précédents régionaux et mondiaux

| Dispositif | Portée | Description |
| --- | --- | --- |
| AMBER Alert | 5 pays africains (Afrique du Sud, Nigeria, Kenya, Maroc, Ghana) | Aucun pays francophone d’Afrique de l’Ouest couvert à ce jour. |
| Missing Persons Platform | Nigeria | Base de données dédiée aux personnes disparues, créée face à un besoin massif : le Nigeria concentre le plus grand nombre de cas de disparition du continent. |
| Tifli Moukhtafi | Maroc | Système d’alerte pour enfants disparus développé par la police marocaine (DGSN) avec Meta ; le précédent le plus proche géographiquement. |
| REFUNITE | 13 pays africains (accès SMS) | Plateforme pour réfugiés et personnes déplacées ; usage différent (retrouvailles de long terme) mais démontre la viabilité d’un canal SMS en zone à faible couverture internet. |
| Reunion System | Chine | Référence mondiale : alerte géolocalisée diffusée automatiquement via une cinquantaine d’applications partenaires (Alipay, WeChat, Didi...) ; plus de 3 900 enfants retrouvés depuis 2016. Modèle d’inspiration pour la stratégie de diffusion, plus que pour l’architecture technique. |

Positionnement de N’yé

N’yé serait le premier dispositif numérique dédié à la disparition de personnes au Mali et en Afrique de l’Ouest francophone, combinant l’alerte géolocalisée communautaire (inspirée du modèle chinois) et un processus de validation/modération administrative structuré (inspiré de plateformes comme Missing Persons Platform Nigeria).

Recommandation stratégique

À l’image du système chinois, l’impact dépend moins de l’application elle-même que de sa diffusion. Il est recommandé d’envisager, au-delà du développement de l’app, des partenariats avec les opérateurs télécom locaux (Orange Mali, Moov Africa Mali) pour un canal SMS complémentaire, ainsi qu’avec les radios locales déjà identifiées comme canal de signalement actuel (§1.1).

# 2. Vision du produit

## 2.1. Description générale

N’yé est une application mobile (Flutter) accompagnée d’une plateforme web d’administration (Angular) et d’un backend sécurisé (Spring Boot).
 Elle permet de :

- publier une alerte de disparition avec photo et localisation ;

- recevoir des alertes à proximité en temps réel ;

- visualiser les alertes sur une carte interactive ;

- coordonner les interventions via un tableau de bord admin.

## 2.2. Raisons pour lesquelles le projet est entrepris

- Le Mali connaît un nombre croissant de cas de disparition temporaire en zones urbaines.

- Les familles manquent d’outils rapides, fiables et centralisés.

- Les autorités et les citoyens ne disposent pas d’une plateforme structurée de collaboration.

- Le numérique permet d’accélérer considérablement la recherche.

## 2.3. Objectifs à haut niveau

- Déploiement d’une application mobile robuste et légère.

- Mise en place d’une architecture sécurisée (JWT, rôles, logs, modération).

- Mise en œuvre d’un système de notifications géolocalisées.

- Mise en place d’un tableau de bord opérationnel pour les autorités et administrateurs.

# 3. Parties prenantes

| Partie prenante | Rôle | Responsabilités |
| --- | --- | --- |
| Utilisateurs | Familles / citoyens | Signaler des disparitions, recevoir des alertes |
| Administrateurs N’yé | Plateforme admin | Vérifier les alertes, modérer, clôturer les dossiers |
| Développeurs Mobile | Flutter | Conception et développement de l’application mobile |
| Développeurs Backend | Spring Boot | API REST, base de données, sécurité, notifications |
| Développeurs Web | Angular | Dashboard admin, statistiques, modération |
| Autorités locales | Police / mairie | Soutien aux enquêtes, validité des alertes |
| Designer UX/UI | Figma | Wireframes, design system, prototypes |

# 4. Backlog initial

## 4.1. Exigences fonctionnelles (Fonctionnalités)

| Catégorie | ID | Fonctionnalité | Description | Priorité | Taille |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Authentification | Nyé-F1 | Inscription/Connexion JWT | Création de compte via téléphone/email, OTP obligatoire (voir §13.2). | Haute | Petite |
| Gestion des alertes | Nyé-F2 | Publier une alerte | Photo obligatoire, informations personnelles, localisation GPS auto ou choisie. | Critique | Moyenne |
| Gestion des alertes | Nyé-F3 | Carte interactive | Affichage des alertes actives proches. | Critique | Moyenne |
| Gestion des alertes | Nyé-F4 | Consulter une alerte | Photo, description, contact, position, timeline. | Haute | Moyenne |
| Notifications | Nyé-F5 | Notifications push | Alertes géolocalisées via FCM. | Critique | Moyenne |
| Historique | Nyé-F6 | Alertes résolues | Affichage filtré des alertes clôturées. | Moyenne | Petite |
| Profil utilisateur | Nyé-F7 | Gestion du profil | Informations utilisateur, langue, paramètres. | Moyenne | Petite |

## 4.2. Exigences fonctionnelles (ADMIN WEB)

| Catégorie | ID | Fonctionnalité | Description | Priorité | Taille |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestion des alertes | Nyé-A1 | Tableau des alertes | Tri, filtre, pagination. | Critique | Moyenne |
| Gestion des alertes | Nyé-A2 | Validation / clôture | Actions administratives sécurisées. | Critique | Petite |
| Tableau de bord | Nyé-A3 | Dashboard analytique | Graphiques, KPIs, tendances, heatmap. | Haute | Grande |
| Gestion utilisateurs | Nyé-A4 | Rôles, suspension | Vérification des comptes, blocage. | Haute | Moyenne |
| Modération | Nyé-A5 | Modération photo/description | Filtrage des contenus sensibles ou frauduleux. | Haute | Moyenne |

# 5. Exigences non fonctionnelles

| Type | Description |
| --- | --- |
| Performance | L’application doit afficher les alertes en < 2 secondes. |
| Sécurité | Authentification JWT, mot de passe hashé, rôles, logs. |
| Disponibilité | SLA cible : 95 %. |
| Compatibilité | Fonctionne sur Android 7+ et appareils bas de gamme. |
| Scalabilité | Backend conçu pour supporter 50 000 utilisateurs. |
| Confidentialité | Chiffrement HTTPS obligatoire. |
| Expérience utilisateur | Utilisation simple en moins de 4 étapes pour publier une alerte. |

# 6. User Stories

| ID | User Story | Critères d’acceptation |
| --- | --- | --- |
| US01 – Publier une alerte | En tant qu’utilisateur, je veux publier une alerte avec photo et position pour signaler une disparition. | – Photo obligatoire. – Localisation GPS automatique. – Validation des champs obligatoires. |
| US02 – Recevoir des alertes proches | En tant qu’utilisateur, je veux recevoir des notifications liées à ma zone pour participer à la recherche. | – Notification reçue dans un rayon configurable autour de ma position. |
| US03 – Consulter les détails d’une alerte | En tant qu’utilisateur, je veux consulter le détail complet d’une alerte pour évaluer si je peux aider. | – Affichage complet des informations. – Carte localisant la disparition. |
| US04 – Gérer mon profil | En tant qu’utilisateur, je veux gérer mon profil pour tenir mes informations et préférences à jour. | – Modifier mes informations. – Modifier mes préférences de notifications. |
| US05 – Administrateur : valider une alerte | En tant qu’administrateur, je veux valider une alerte en attente pour la rendre visible publiquement. | – Accéder au détail. – Vérifier la cohérence. – Cliquer sur « Valider ». |
| US06 – Administrateur : clôturer une alerte | En tant qu’administrateur, je veux clôturer une alerte résolue pour la retirer des alertes actives. | – Ajouter une note ou un statut de résolution. – L’alerte disparaît des alertes actives. |

# 7. Priorités (Méthode MoSCoW)

| Fonctionnalité | Priorité |
| --- | --- |
| Authentification | Must |
| Publication d’alerte | Must |
| Carte des alertes | Must |
| Notifications | Must |
| Tableau de bord admin | Should |
| Modération | Should |
| Historique | Could |
| Profil utilisateur | Could |

# 8. Planification et Roadmap

## Sprints (sur 8 semaines)

| Sprint | Durée | Contenu |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 1 semaine | UML complet + Architecture backend |
| Sprint 2 | 1 semaine | Figma mobile + Figma admin |
| Sprint 3 | 2 semaines | Backend Spring Boot (auth + alertes) |
| Sprint 4 | 2 semaines | App Flutter (alertes + carte + notifications) |
| Sprint 5 | 1 semaine | Web Admin Angular |
| Sprint 6 | 1 semaine | Tests + corrections + documentation |

## Roadmap globale

- MVP : Sprints 1 à 4

- Version complète : Sprints 1 à 6

- Version 2 (améliorations) : Heatmap avancée, IA de reconnaissance (option future)

# 9. Critères de finition

### Une fonctionnalité est considérée comme terminée si :

- Le code est testé (unit tests + integration tests si nécessaire).

- Les critères d’acceptation de la user story sont respectés.

- Le design Figma est respecté.

- La documentation API est mise à jour.

- Aucun bug critique n’est détecté.

# 10. Critères de succès (KPIs)

| Indicateur | Cible |
| --- | --- |
| Temps moyen entre signalement et localisation | < 2 heures |
| Taux de clôture des alertes | > 60 % |
| Utilisateurs actifs après 12 mois | > 10 000 |
| Disponibilité du service | > 95 % |
| Taux d’erreurs critiques | < 1 % |

# 11. Stratégie de lancement (Go-to-Market)

## 11.1. Constat : le problème du démarrage à froid

Une alerte géolocalisée n’a de valeur que si un nombre suffisant d’utilisateurs à proximité ont déjà installé l’application. Contrairement au modèle chinois cité en référence (Reunion System, §1.3), qui s’est greffé sur des applications comptant déjà des centaines de millions d’utilisateurs actifs, N’yé démarre sans base installée. La stratégie de lancement doit donc précéder, et non suivre, le développement technique.

## 11.2. Déploiement progressif par zone

Plutôt qu’un déploiement national dès la première version, le lancement se concentre sur une seule zone à forte densité afin d’atteindre une masse critique d’utilisateurs avant d’étendre la couverture géographique.

| Phase | Zone | Objectif | Condition de passage à la phase suivante |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 — Pilote | Une commune de Bamako | Valider l’usage réel et la fiabilité du dispositif en conditions réelles. | Retours utilisateurs positifs et alertes traitées avec succès (voir jalons ci-dessous). |
| Phase 2 — Extension urbaine | Bamako (ensemble de la ville) | Atteindre une masse critique d’utilisateurs en zone urbaine dense. | KPIs produit (§10) atteints sur la zone pilote. |
| Phase 3 — Extension régionale | Kayes, Sikasso, Mopti, Ségou (§1.1) | Couvrir les principaux centres urbains identifiés dans le contexte du projet. | Au moins un partenariat de diffusion signé dans chaque nouvelle région. |

## 11.3. Partenariats de diffusion à sécuriser avant le lancement

- Opérateurs télécom (Orange Mali, Moov Africa Mali) : canal SMS complémentaire pour les zones à faible couverture data, et diffusion élargie des alertes critiques (§1.3).

- Radios locales : relais des alertes, canal déjà identifié comme utilisé aujourd’hui par les familles à défaut d’outil dédié (§1.1).

- Autorités locales (police, mairie) : légitimité institutionnelle et coopération pour le traitement des alertes sensibles (voir Parties prenantes, §3).

- Organisations communautaires et associations de quartier : relais de confiance pour l’adoption initiale, en particulier pendant la phase pilote.

## 11.4. Légitimité institutionnelle

Avant le lancement public, un accord — même informel dans un premier temps — doit être obtenu avec au moins une autorité locale (commissariat ou mairie) de la zone pilote, afin que l’application soit perçue comme un outil complémentaire aux canaux officiels et non comme un service parallèle non reconnu.

## 11.5. Jalons de lancement

Ces jalons sont distincts des indicateurs de performance du produit à long terme (§10) : ils mesurent la capacité à sortir du démarrage à froid, pas la performance du produit une fois adopté.

| Jalon | Cible | Échéance indicative |
| --- | --- | --- |
| Partenariat de diffusion signé (opérateur télécom ou radio locale) | Au moins 1 | Avant le lancement public |
| Accord avec une autorité locale (police ou mairie de la zone pilote) | Au moins 1 | Avant le lancement public |
| Utilisateurs actifs sur la zone pilote | 500 | 3 mois après le lancement |
| Alertes traitées avec succès sur la zone pilote | 5 | 3 mois après le lancement |

# 12. Évolution du cahier des charges

- Mise à jour à chaque fin de sprint.

- Comité projet valide les changements majeurs.

- Nouveaux besoins intégrés sous forme de user stories.

- Changements importants soumis à approbation technique et produit.

# 13. Sécurité et confidentialité des données

Cette section précise les exigences de sécurité et de protection des données, essentielles vu la nature sensible du produit (mineurs, personnes vulnérables, données de localisation). Elle complète les exigences non fonctionnelles de la section 5 et doit être prise en compte dans le modèle de données dès le Sprint 1.

## 13.1. Protection des mineurs et personnes vulnérables

- Tant qu’une alerte n’est pas validée par un administrateur, seule une zone approximative (rayon ~1 km) est affichée publiquement, jamais la position GPS exacte.

- Pour une personne mineure, le nom complet et la photo nette ne sont visibles que par les utilisateurs connectés ; un mode d’affichage restreint (prénom + initiale, photo floutée) est utilisé par défaut avant validation.

- Un compte utilisateur ne peut publier d’alerte concernant un mineur qu’après vérification de son propre numéro de téléphone (OTP obligatoire, pas seulement optionnel).

## 13.2. Vérification du déclarant et lutte contre les fausses alertes

- Vérification du numéro de téléphone par OTP obligatoire avant toute publication d’alerte.

- Limitation du nombre d’alertes publiées par compte sur une période donnée, pour prévenir le spam.

- Toute alerte est créée avec le statut « en attente » et n’est visible publiquement qu’après validation par un administrateur (Nyé-A2), ce qui permet de filtrer les canulars avant diffusion.

- Les utilisateurs peuvent signaler une alerte suspecte ou frauduleuse ; ces signalements sont traités en priorité par la modération.

## 13.3. Consentement et base légale

- Le déclarant doit certifier, via une case à cocher explicite, qu’il a le droit de publier la photo et les informations personnelles de la personne disparue ou qu’il agit dans l’intérêt de sa sécurité.

- Les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité doivent être acceptées à l’inscription, en précisant l’usage fait des données de localisation et des photos.

- Une étude de conformité avec la réglementation malienne applicable à la protection des données personnelles doit être menée avant le déploiement en production.

## 13.4. Rétention et suppression des données

- Une alerte clôturée est conservée en historique pendant une durée définie (proposition : 12 mois), avant anonymisation ou suppression automatique de la photo et des coordonnées précises.

- Un utilisateur peut demander la suppression de son compte et de ses données personnelles ; les alertes qu’il a publiées restent visibles à des fins de sécurité communautaire mais sont anonymisées.

- Des sauvegardes chiffrées, avec une politique de rotation définie, sont mises en place et la procédure de restauration est testée avant le déploiement, en cohérence avec l’objectif de disponibilité de 95 %.

## 13.5. Sécurité technique

- Authentification par jetons JWT signés, mots de passe hashés (bcrypt) ; aucune donnée sensible stockée en clair.

- Communication exclusivement en HTTPS/TLS, avec renouvellement automatique des certificats.

- Contrôle d’accès basé sur les rôles (utilisateur/administrateur) appliqué au niveau de l’API, avec journalisation horodatée de toutes les actions administratives (validation, clôture, changement de rôle, suspension).

- Limitation de débit (rate limiting) sur les endpoints publics et d’authentification, pour prévenir les attaques par force brute et le spam.

- Stockage des photos sur un service dédié (stockage objet), distinct de la base de données relationnelle, avec ses propres contrôles d’accès.

## 13.6. Modération de contenu

- Chaque photo et description est vérifiée (filtrage automatique, puis contrôle manuel en cas de doute) avant validation de l’alerte, afin de détecter les contenus sensibles, violents ou frauduleux (Nyé-A5).

- Un administrateur peut rejeter une alerte en indiquant un motif, communiqué au déclarant.

## 13.7. Relation avec les autorités

- Les comptes « Autorités locales » disposent d’un accès en lecture aux alertes validées de leur zone géographique, avec traçabilité de toutes les consultations.

- Toute transmission de données à la police ou à la mairie, au-delà de l’accès normal à la plateforme, fait l’objet d’un protocole écrit précisant les données partagées et leur finalité.

# 14. Annexes

- Wireframes Figma

- Design System complet

- Diagrammes UML (cas d’usage, séquence, classes, déploiement)

- Architecture technique détaillée

- Modèle conceptuel de données (MCD)

- Exemples de notification / modèles JSON API

# 15. Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| MVP (Minimum Viable Product) | Version minimale du produit permettant de valider les hypothèses clés avant d’investir dans des fonctionnalités additionnelles. |
| KPI (Key Performance Indicator) | Indicateur clé de performance utilisé pour mesurer le succès du produit (voir §10). |
| MoSCoW | Méthode de priorisation classant les besoins en Must have, Should have, Could have, Won’t have (voir §7). |
| JWT (JSON Web Token) | Jeton signé permettant d’authentifier un utilisateur sans maintenir de session côté serveur. |
| OTP (One-Time Password) | Code à usage unique envoyé par SMS pour vérifier un numéro de téléphone (voir §13.2). |
| RBAC (Role-Based Access Control) | Contrôle d’accès basé sur les rôles (utilisateur/administrateur). |
| SLA (Service Level Agreement) | Engagement de niveau de service, ici la disponibilité cible de la plateforme (voir §5). |
| FCM (Firebase Cloud Messaging) | Service utilisé pour l’envoi des notifications push géolocalisées. |
| MCD (Modèle Conceptuel de Données) | Représentation structurée des données métier avant leur implémentation en base de données. |
| UML (Unified Modeling Language) | Langage de modélisation utilisé pour représenter l’architecture et les processus du système. |